የድረ-ገጽ(Website) እና የሞባይል መተግበሪያ (App) ማበልጸጊያ ውል ስምምነት ሰነድ

ቀን፦ ______ / ________ / 2018 ዓ.ም

የማጣቀሻ ቁጥር (Ref. No)፦ BA/ESAM/WA01/05/26

የፕሮጀክቱ ስም፦ የኢትዮ ሰዳት አረቢያን መጅሊስ የንግድ ድረ-ገጽ፣ የሞባይል መተግበሪያ እና የእስላማዊ ማዕከል አገልግሎት (Platform)

አልሚ (Developer)፦ ቢልዮን አርክ ቴክኖሎጂ (BilyonArc Technology)

ደንበኛ (Client)፦ ኢትዮ ሰዳት አረቢያን መጅሊስ (Ethio Sadat Arabian Mejlis)

- መግቢያ (INTRODUCTION)

- ይህ ውል ስምምነት በቢልዮን አርክ ቴክኖሎጂ (ከዚህ በኋላ "አልሚ" እየተባለ በሚጠራው) እና በኢትዮ ሰዳት አረቢያን መጅሊስ (ከዚህ በኋላ "ደንበኛ" እየተባለ በሚጠራው) መካከል የተሟላ የንግድ ድረ-ገጽ እና በተለያዩ የስልኮች አይነቶች ላይ የሚሰራ (Cross-platform) የሞባይል መተግበሪያን ለመንደፍ፣ ለማበልጸግና ስራ ላይ ለማዋል የተደረገ ነው። ሁለቱም ወገኖች የፕሮጀክቱን ስራ በተቀመጠለት ጊዜ በተሳካ ሁኔታ ለማጠናቀቅ በሙያዊ ስነ-ምግባር አብረው ለመስራትና ግዴታዎቻቸውን ለመወጣት ተስማምተዋል።

- የስራው ዝርዝር ይዘት እና ፍላጎቶች (Scope of Work - Core Features)

- አልሚው የሚከተሉትን ዋና ዋና አገልግሎቶች ያካተተ ደረጃውን የጠበቀ ድረ-ገጽ እና የሞባይል መተግበሪያ ያቀርባል፦

- የተጠቃሚዎች ደረጃ እና ቁጥጥር (Role-Based Authentication & User Control)

- በድረ-ገጹም ሆነ በሞባይል መተግበሪያው ላይ ደህንነቱ የተጠበቀ የተጠቃሚዎች ምዝገባ፣ መግቢያ (Login) እና የግል ገጽ (Profile) ማስተዳደሪያ።

- የተለዩ የተጠቃሚዎች ደረጃዎች፦ ደንበኛ (Customer)፣ የይዘት አስተዳዳሪ (Content Manager) እና ዋና አስተዳዳሪ (Administrator)።

- የዕደ-ጥበብ እና የምርት ማሳያ (Dynamic Craftsmanship & Product Showcase)

- ጥራት ያላቸው የአረቢያን መጅሊስ የቤት እቃዎች አቀማመጥን፣ የዕደ-ጥበብ ጥራትን እና ሙያዊ መግለጫዎችን የሚያሳይ ማራኪ ዲጂታል ማሳያ (Showroom)።

- ምርቶችን በግብዓት (ዕቃ) አይነት፣ በልኬት (Dimensions) እና በስታይል ለመለየት የሚያስችል የላቀ ማጣሪያ (Advanced Filtering)።

- የመገናኛ ዘዴ (Core Communications Layer)

  - በደንበኞች እና በዋና አስተዳዳሪዎች መካከል ቀጥተኛ የጽሑፍ መልዕክት ልውውጥ ለማድረግ የሚያስችል ቀላልና ደህንነቱ የተጠበቀ የመገናኛ ዘዴ።

- የእስላማዊ ማዕከል አገልግሎት (Islamic Center Integration)

  - አዛን (Azan)፦ በተጠቃሚው ቦታ (Location) ላይ የተመሰረተ አውቶማቲክ የሶላት ወቅቶች ስሌት እና የማሳወቂያ (Notification) መልዕክቶች።

  - ቂብላ (Qibla)፦ ትክክለኛውን አቅጣጫ ለመጠቆም የሚያስችል በስልክ ሴንሰር የሚሰራ የቂብላ አቅጣጫ አመልካች (Compass)።

  - ድምፅ (Quran Audio)፦ ጥራት ያላቸው የቁርዓን ቅራኤዎችን በቀጥታ ለማዳመጥ የሚያስችል ማጫወቻ (Streaming Interface)።

  - ቁርዓን ማውረጃ (Quran Download)፦ ተጠቃሚዎች የቁርዓን ድምፆችን በቀጥታ ወደ ስልካቸው አውርደው ያለ ኢንተርኔት (Offline) እንዲያዳምጡ የሚያስችል አሰራር።

- የሥራ ማጠናቀቂያ ጊዜ (Development Timeline)

- የድረ-ገጹ እና የሞባይል መተግበሪያው ሙሉ ማበልጸጊያ ስራ በሚከተለው ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል፦

- የመጀመሪያው ቅድመ-ክፍያ (Down payment) መፈጸሙ ከተረጋገጠበት ቀን ጀምሮ በ 7 – 10 የስራ ቀናት ውስጥ ተጠናቆ ይረከባል።

- የየወገኖቹ ኃላፊነት (Responsibilities)

- የአልሚው ኃላፊነቶች (Developer Responsibilities)

- ድረ-ገጹን እና የሞባይል መተግበሪያውን ደረጃውን የጠበቀ እና ጥራቱን የጠበቀ የሶፍትዌር አርክቴክቸር በመጠቀም መገንባትና ማዋቀር።

- የሲስተሙ ዲዛይኖች በሙሉ ከተቀመጠው ውጫዊ የስታይል ፋይል (style.css) ጋር መገናኘታቸውን ማረጋገጥ (የማይመች የውስጥ መስመር/Inline block አጻጻፍን ማስቀረት)።

- ለደንበኛው ስለ ስራው ሂደት በየጊዜው መረጃ (Updates) መስጠት።

- ከርክክብ በፊት በተለያዩ ስልኮችና መሳሪያዎች ላይ የተሟላ የሲስተም ፍተሻና ሙከራ (Testing) ማድረግ።

- አስፈላጊው የመግቢያ መረጃ (Credentials) ሲቀርብለት ድረ-ገጹን ስራ ላይ ማዋል እና የሞባይል መተግበሪያውን ወደ አፕ ስቶር እንዲጫን ፋይሎቹን ማቅረብ።

- የደንበኛው ኃላፊነቶች (Client Responsibilities)

- የድርጅቱን መለያዎች (Brand Identity)፣ ዝርዝር የምርት መግለጫዎችን፣ ልኬቶችን እና የዕደ-ጥበብ መረጃዎችን ያለዘገየ ማቅረብ።

- የተስማሙባቸውን የገንዘብ ክፍያዎች በተቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት መፈጸም።

- የባለቤትነት መብት እና ርክክብ (Ownership & Deliverables)

- የመጨረሻው ፕሮጀክት ተረጋግጦ ቀሪው ክፍያ ሙሉ በሙሉ ከተፈጸመ በኋላ፦

- ደንበኛው የስርዓቱ (Product Instance) ሙሉ የኦፕሬሽን ባለቤትነት መብት ይኖረዋል።

- አልሚው የመጨረሻውን ሶርስ ኮድ (Source Code)፣ የዳታቤዝ መዋቅር (Database Schemas) እና የመጫኛ ጥቅሎችን (Deployment Packages) ያስረክባል።

- ዋና መዳረሻ እና ማረጋገጫዎች (Master Access & Credentials): አልሚው (Developer) ሁሉንም የአስተዳዳሪ መለያዎች (administrator credentials)፣ ሙሉ የይለፍ ቃላትን (full passwords) እና የተሟላ የአስተዳደር መዳረሻን ለደንበኛው ያስረክባል። ደንበኛው በስርዓቱ (system) ላይ ፍጹም እና ሙሉ ቁጥጥር ይኖረዋል።

- የጥገና እና የወደፊት ማሻሻያዎች ውል (Maintenance & Future Enhancements)

- ይህ ውል የሚያጠቃልለው በክፍል 2 ላይ የተጠቀሱትን የድረ-ገጽ እና የሞባይል መተግበሪያ የመጀመሪያ ስራዎች ብቻ ነው። ከዚህ ውጭ የሆኑ የላቁ አገልግሎቶች (ለምሳሌ፦ አውቶማቲክ የ-AI ረዳት፣ የ-3D ማሳያ፣ ወይም የረጅም ጊዜ የቴክኒክ ጥገና ስምምነቶች) ከተፈለጉ ራሱን የቻለ ሌላ ውል እና ተጨማሪ ክፍያ ይጠይቃሉ።

- ምስጢራዊነትን መጠበቅ (Confidentiality)

- ሁለቱም ወገኖች የፕሮጀክቱን የጀርባ ዳታ መዋቅሮች፣ የምርት ትርፍ ህዳጎችን (Margins) እና ማናቸውንም የድርጅት ምስጢራዊ መረጃዎች በጥብቅ ለመጠበቅ ተስማምተዋል። ያለ ሌላኛው ወገን የጽሑፍ ፈቃድ ማንኛውንም መረጃ ለሶስተኛ ወገን አሳልፎ መስጠት የተከለከለ ነው።

- ውሉን መቀበል (Agreement Acceptance)

- የድረ-ገጽ ስራው ተጠናቆ መስመር ሲይዝ፣ የሞባይል መተግበሪያው ወደ አፕ ስቶር ሲላክ እና ቀሪው ክፍያ ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ ፕሮጀክቱ በይፋ እንደተረከበ እና ውሉ እንዳበቃ ይቆጠራል።

- የክፍያ ውል (Payment Terms)

- ጠቅላላ የፕሮጀክቱ ዋጋ፦ ____________ የኢትዮጵያ ብር (ETB)

- የመጀመሪያ ክፍያ (40%)፦ ____________ የኢትዮጵያ ብር (ETB) – የማበልጸጊያ አካባቢውን ለመክፈትና የምህንድስና ስራውን ለመጀመር ቅድመ-ሁኔታ ነው።

- ቀሪ ክፍያ (60%)፦ ____________ የኢትዮጵያ ብር (ETB) – ፕሮጀክቱ ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ፣ መተግበሪያው ወደ አፕ ስቶር (App Store/Play Store) ከመጫኑ ወይም የኮድ (Source Code) ርክክብ ከመደረጉ በፊት የሚከፈል።

- ተቀባይነት ያላቸው የክፍያ መንገዶች፦

- በባንክ ማስተላለፍ (ETB Bank Transfer)

- በባይናንስ በኩል በክሪፕቶረንሲ (USDT/USDC via Binance)

- ማረጋገጫ እና ፊርማ (Signatures & Approvals)

- በዚህ ሰነድ ላይ በመፈረም፣ ሁለቱም ወገኖች (አልሚው እና ደንበኛው) በዚህ ውል ውስጥ የተጠቀሱትን ውሎች፣ የስራ ዝርዝሮች እና የክፍያ ሁኔታዎች በይፋ መቀበላቸውን ያረጋግጣሉ።

| ቢልዮን አርክ ቴክኖሎጂ (አገልግሎት ሰጭ) | ኢትዮ ሰዳት አረቢያን መጅሊስ (ደንበኛ) |
| --- | --- |
| ስም: __________________________ | ስም: __________________________ |
| ፊርማ: _________________________ | ፊርማ: _________________________ |
| ቀን: _______ / ________ / 2018 ዓ.ም | Date: _______ / _______ / 2018 ዓ.ም |